**[ 03월 22일 프로젝트 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **과 정 명** | (산대특)\_엘라스틱서치 로그 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성\_육성(재인정) | | |
| **작성일** | 2024.03.22 (금) | **작성자** | 오현수 |
| **프로젝트 팀명** | 사다리 | **역할** | 서기 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **03/22 프로젝트 수행 내용** | **03/25 프로젝트 수행 계획** |
| **모바일 화면 설계 회의**   * 화면 설계 프로그램 선택 카카오 오븐 * 설계 화면 회의 하고 정리하기   **화면 설계 작업 ( 은수정 님 外)**   * 각자 맡은 부분 화면 설계 하기 * 나눔 글 리스트, 상세보기, 등록하기 폼, 검색 창, * 채팅 목록, 상세보기, 나의 냉장고 * 회원가입, 로그인   **화면 설계 디테일, 통일성 작업 (은수정 님)**   * 각자 맡은 부분 취합 * ADOBE XD로 화면 설계하기 | **ERD CLOUD이용해서 도메인 테이블 작성**   * DB 구성 결정하기 (RDB & NOSQL) * 채팅방 정보, 참여자 정보 테이블 * 나눔글 정보, 카테고리, 찜하기 테이블 * 거래후기 테이블 * 알림 테이블 * 테이블 관계 설정   **Git 구성 하기**   * 기능 나누고 git 세팅 |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **주말 요청 된 내용** | **- 화면 구성에 참고할 사이트 카톡으로 공유**  **- 도메인 테이블 설계 참고 해서 구성 생각해오기**  **- DB 구성 ( 토큰 사용 여부 확인 )** |