**[ 03월 25일 프로젝트 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **과 정 명** | (산대특)\_엘라스틱서치 로그 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성\_육성(재인정) | | |
| **작성일** | 2024.03.22 (금) | **작성자** | 오현수 |
| **프로젝트 팀명** | 사다리 | **역할** | 서기 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **03/25 프로젝트 수행 내용** | **03/26 프로젝트 수행 계획** |
| **이번주 일정 확인, 프로젝트 방향성 설정**   * 28일 29일 취업특강 일정 확인 * ERD, 도메인, DB 설계   **ERD CLOUD이용해서 도메인 테이블 작성**   * ERD 클라우드로 기본 설계 * NOSQL (안정선) * 메인 ERD (김강민) * 회원가입 (오현수)   **프론트 디자인 설계**   * 프론트 디자인 설계 및 아이디어 창출(은수정)   **Git\_Organization**   * 깃 organization 만들기 | **기능나누기**   * 메인 * 채팅 * 회원가입, 로그인 * 프론트   스프링부트 패키지 설정   * 초기 설정   **DB초기 설정**   * MySql * MongoDB |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **-**  **-**  **-** |