**[ 03월 26일 프로젝트 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **과 정 명** | (산대특)\_엘라스틱서치 로그 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성\_육성(재인정) | | |
| **작성일** | 2024.03.26 (화) | **작성자** | 오현수 |
| **프로젝트 팀명** | 사다리 | **역할** | 서기 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **03/26 프로젝트 수행 내용** | **03/27 프로젝트 수행 계획** |
| **화면 FLOW 회의**   * 첫 화면 3가지 화면 검토 * 로그인 본인인증 방식 * 나의 냉장고, 마이페이지 분리   **Front – React (은수정)**   * 독립적으로 작업한 뒤에 merge 예정 * 설계 화면 페이지 전체적으로 검토 및 수정   **Back – 채팅(안정선)**   * Git Spring Project 기본 틀 생성 * 채팅창 목록, 상세, 나가기, myPage 연동 * DB - MongoDB   **Back – 게시판(김강민)**   * 게시판 검색, 상세, 지도 * 프로젝트 FreeRole   **Back – 회원가입(오현수)**   * 회원가입, 로그인 , 본인인증 * Back 하고 난 뒤에 Front 지원   **<전체 회의일정 및 매일 회의 시간 설정>** | **전체 일정 목표 설정 WBS 반영해서 정리**   * 전체 일정 조정 및 확인   **기능 구현 테스트**   * 각자 맡은 부분 기능 구현 테스트 * 다음주부터 본격적으로 기능 설계   **전체 일정 회의**   * 0주(3/26~3/31) : 준비작업 * 1주(4/1~4/7) : 기본화면 + 기능설계 * 2 주(4/8~4/14) : 기능테스트 * 3주(4/15~4/21) : 기능 + 통합 * 4주(4/22~4/28) : 통합테스트 * 5주(4/29~5/2) : PPT 발표 준비 |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **회의일정, 디스코드** | **- 평일 오전 10시 30분 / 오후 3시 30분 회의 예정**  **- 필요하면 주말에 디스코드 활용** |

**3. 전체 일정 정리**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 전체 | 안정선 | 김강민 | 은수정 | 오현수 |
| 0주  (3/26~3/31) | 준비작업 모바일 디자인 찾아서 카톡으로 공유 로고 , 테마  음식 나눔 (접시 이미지  컬러-주황색) 메인이미지-빵 식판, 카레 테마 | 채팅 구현 테스트  (1:1 채팅) | DB 구축  엔티티설계 | 프론트 화면 설계 React 환경 세팅  프레임워크 사용유무  왜 썼는지 | 휴대폰 본인인증테스트 자료, 조사  유효성검사  (인증해서 자료를 받을 수 있냐 없냐) |
| 1주  (4/1~  4/7) | 기본화면  기능설계 | 채팅구현 | 지도API | 회원가입,  로그인창 설계 | 회원가입 |
| 2 주  (4/8~4/14) | 기능테스트 | 채팅구현 알림 (DB) | 게시판 | 세팅, 설계,  테스트 준비  DB 연동 | 마이페이지 |
| 3주  (4/15~4/21) | 기능  통합 | 알림 | 검색  마이페이지 | 수정 및 테스트 | 냉장고 |
| 4주  (4/22~4/28) | 통합테스트 기능 추가가능 | 알림 구현도에 따라 추가 기능 | 테스트 및  리팩토링 | 전체적인 프론트 | 본인인증  로그인 학인 |
| 5주  (4/29~5/2) | PPT 발표 준비 | 자료정리 PPT 발표정리 | 자료정리 PPT 발표정리 | PPT 디자인 | 자료정리 PPT 발표정리 |