**[ 03월 27일 프로젝트 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **과 정 명** | (산대특)\_엘라스틱서치 로그 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성\_육성(재인정) | | |
| **작성일** | 2024.03.27 (수) | **작성자** | 오현수 |
| **프로젝트 팀명** | 사다리 | **역할** | 서기 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **03/27 프로젝트 수행 내용** | **03/28 프로젝트 수행 계획** |
| **Git 파일 구성 회의**   * 패키지로 구성 * Gitignore 설정 회의 (API key)   **Front – React (은수정)**   * 프론트 설계   **Back – 채팅(안정선)**   * MongoDB 연동 테스트 * 로직 수정 개선 중 (배열 인덱스로 중복) * NOSQL – DDL 설정   **Back – 게시판(김강민)**   * 도메인 설계 * DB 설정   **Back – 회원가입(오현수)**   * Redis 필요한지 * 휴대폰 번호인증 + 회원가입 (이메일, 이름) | **< 일정 >**  **3/28 : 기술 특강**  **3/29 : 취업 특강**  **4/1 : 면접**  **Git**  **프론트, 백엔드 나누어서 업로드**  **본인인증 : 다른 방법 찾아보고,**  **도메인 업로드 한 것 바탕으로 기능 구현** |
|  |  |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **회의일정, 디스코드** | **- 평일 오전 10시 30분 / 오후 3시 30분 회의 예정**  **- 필요하면 주말에 디스코드 활용** |