**[ 04월 04일 프로젝트 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **과 정 명** | (산대특)\_엘라스틱서치 로그 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성\_육성(재인정) | | |
| **작성일** | 2024.04.04 (목) | **작성자** | 오현수 |
| **프로젝트 팀명** | 사다리 | **역할** | 서기 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **04/04 프로젝트 수행 내용** | **04/05 프로젝트 수행 계획** |
| **Github 이슈, 마일스톤 규칙**   * 이슈 , 마일스톤 연계 활용 방안 회의 * 개발로그에 티켓 명확하게 쓰기   - 업무 분담 나누기 ,중복 방지   * 도메인 가급적 수정하지 않고 진행   - 기능 구현 뒤 DB 테스트  - 배포 뒤 테스트  - 웹소켓 사용 (망이 같을 때 사용가능)  **Front – React (은수정)**   * 온라인 회의 참여 * 프론트 세부 설계 (header, footer)   **Back – 채팅(안정선)**   * 전체 프로젝트 관리 및 일정 조율 * 채팅 구조 , DB 논의   **Back – 게시판(김강민)**   * 게시판 CRUD * 깃 프로젝트 관리 방안   **Back – 회원가입(오현수)**   * 깃허브 Wiki 초안 만들기 | **- 필수 공통사항**  **(1) 깃 이슈, 마일스톤, 프로젝트 새롭게 업데이트**  **(2) 참고 페이지, 공식문서 주석 추가하기**    **- 아직 미정인 사항들**  **(1) 테스트 코드 작성 의문 점 (단위테스트 대비)**  **어느 정도 깊이로 테스트 할 것인지 여부**  **(2) 경로 통일 (통합테스트 대비)**  **Front – React (은수정)**  **- 프론트 디테일한 부분 설계**  **Back – 채팅(안정선)**  **- 채팅 구조, DB 논의**  **Back – 게시판(김강민)**  - **게시판 작성시 Food, Spoon, Category 연동**  **Back – 회원가입(오현수)**  **- 로그인 토큰 발행 먼저 진행** |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **회의일정**  **깃허브 최대한 활용** | **- 평일 오전 10시 30분 / 오후 3시 30분 회의 예정**  **- 깃허브 이슈, 마일스톤, 티켓 각자 업데이트** |