**[ 04월 17일 프로젝트 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **과 정 명** | (산대특)\_엘라스틱서치 로그 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성\_육성(재인정) | | |
| **작성일** | 2024.04.17 (수) | **작성자** | 오현수 |
| **프로젝트 팀명** | 사다리 | **역할** | 서기 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **04/17 프로젝트 수행 내용** | **04/18 주말 프로젝트 수행 계획** |
| **공통사항**   * **각자 맡은 부분 기능 리팩토링 및 테스트** * **단위테스트는 필요한 부분 위주로**   **Front – React (은수정)**   * **World It Show 2024 관람**   **Back – 채팅(안정선)**   * **채팅 리팩토링 세밀 작업**   **Back – 게시판(김강민)**   * **World It Show 2024 관람**   **Back – 회원가입(오현수)**   * **World It Show 2024 관람** | **- 필수 공통사항**  **깃 이슈, 마일스톤, 프로젝트로 상황 공유**    **Front – React (은수정)**  **- 프론트 화면 구현**  **Back – 채팅(안정선) – 채팅 목록**  **Back – 게시판(김강민)**  - **게시판 부분 리팩토링**  **Back – 회원가입(오현수)**  **- 인증부분 리팩토링** |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **회의일정**  **깃허브 최대한 활용** | **- 평일 오전 10시 30분 / 오후 3시 30분 회의 예정**  **- 깃허브 이슈, 마일스톤, 티켓 각자 업데이트**  **- 참고 페이지, 공식문서 주석 추가하기** |