**[ 04월 23일 프로젝트 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **과 정 명** | (산대특)\_엘라스틱서치 로그 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성\_육성(재인정) | | |
| **작성일** | 2024.04.23 (화) | **작성자** | 오현수 |
| **프로젝트 팀명** | 사다리 | **역할** | 서기 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **04/23 프로젝트 수행 내용** | **04/24 주말 프로젝트 수행 계획** |
| **공통사항**   * **통합 하면서 계속 테스트** * **Gitignore , buildgradle 공유**   **Front – React (은수정)**   * 회원가입, 로그인 화면구현 완료 * 메인페이지리스트, 상세, 마이페이지 작업   **Back – 채팅(안정선)**   * 채팅 알림 ( SSE 알림 효율화)   **Back – 게시판(김강민)**   * 메인페이지 (Update, Delete)   **Back – 회원가입(오현수)**   * 휴가 | **- 필수 공통사항**  **- 통합시 정보 공유, 진행상황 공유**  **Front – React (은수정)**  **- 프론트 화면 구현**  **Back – 채팅(안정선)**  **- 채팅 리팩토링 + 기능 개선 + 업그레이드**  **Back – 게시판(김강민)**  - **게시판 리팩토링 + 기능 개선 + 업그레이드**  **Back – (오현수)**  **- 엑세스 토큰, 리프레시 토큰 기능 구현** |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **회의일정**  **깃허브 최대한 활용** | **- 평일 오전 10시 30분 / 오후 3시 30분 회의 예정**  **- 깃허브 이슈, 마일스톤, 티켓 각자 업데이트**  **- 참고 페이지, 공식문서 주석 추가하기** |